系统联动试运行记录表

| 单位(子单位) 工程名称 | {{单位工程}} | 分部(子分部) 工程名称 | {{分部工程}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 | {{施工单位}} | 项目经理 (负责人) | {{项目经理}} |  |
| 系统名称 | {{系统名称}} | 联动试运行 日期 | 年 月 日 |  |
| 标准名称及 编号 | {{标准编号}} |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 技术要求 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 机械设备及附属 装置安装完成 情况 | 机械设备及其附属装置、管线等均已安装完毕，安装记录及资料齐全（GB50231-2009 第7.1.1条第1款） | □合格 □不合格 |  |
| 2 | 设备安装水平 及几何精度 | 机械设备的安装水平已调整至允许的范围，与安装有关的几何精度经检验合格（GB50231-2009 第7.1.1条第2、3款） | □合格 □不合格 |  |
| 3 | 试运转资源 准备 | 试运转需要的动力、介质、材料、机具、检验仪器等符合试运转的要求（GB50231-2009 第7.1.1条第4款） | □合格 □不合格 |  |
| 4 | 各系统联合 调试 | 润滑、液压、冷却、水、气（汽）和电气等系统，符合系统单独调试和主机联合调试的要求（GB50231-2009 第7.1.1条第5款） | □合格 □不合格 |  |
| 5 | 安全防护设施 | 对人身或机械设备可能造成损伤的部位，相应的安全设施和安全防护装置已设置完善（GB50231-2009 第7.1.1条第6款） | □合格 □不合格 |  |
| 6 | 试运转方案 审批 | 对大型、复杂和精密设备，编制的试运转方案或试运转操作规程已经有关技术主管批准和同意（GB50231-2009 第7.1.1条第7款） | □合格 □不合格 |  |
| 7 | 试运转环境 条件 | 试运转机械设备周围的环境已清扫干净，不得产生粉尘和较大的噪声（GB50231-2009 第7.1.1条第8款） | □合格 □不合格 |  |
| 8 | 电气和操作 控制系统调试 | 电气和操作控制系统调试合格，模拟试验动作正确无误，联锁及报警系统符合规范要求（GB50231-2009 第7.2条） | □合格 □不合格 |  |
| 9 | 润滑系统 调试 | 润滑系统的润滑油、脂，其性能、规格和数量符合随机技术文件的规定，系统调试合格（GB50231-2009 第7.3条） | □合格 □不合格 |  |
| 10 | 液压系统 调试 | 液压系统调试合格，工作压力稳定，无渗漏现象，各执行元件动作正确（GB50231-2009 第7.4条） | □合格 □不合格 |  |
| 11 | 气动、冷却 系统调试 | 气动、冷却系统调试合格，压力、流量等参数符合设计要求，工作正常（GB50231-2009 第7.5条） | □合格 □不合格 |  |
| 12 | 加热系统 调试 | 加热系统调试合格，温度控制准确，安全保护装置可靠（GB50231-2009 第7.6条） | □合格 □不合格 |  |
| 13 | 机械设备 动作试验 | 机械设备动作试验合格，各运动机构启动、变速、换向、停机、制动和联锁等动作正确、灵敏、可靠（GB50231-2009 第7.7条） | □合格 □不合格 |  |
| 14 | 整机空负荷 试运转 | 整机空负荷试运转合格，主运动机构和各运动部件运行平稳，无不正常声响，轴承温度和温升符合规定，各系统工作正常（GB50231-2009 第7.8条） | □合格 □不合格 |  |
| 15 | 系统联动 运行验证 | 各设备联合联动运行正常，工艺流程衔接正确，联锁逻辑准确可靠，中控室与现场设备状态显示一致 | □合格 □不合格 |  |
| 联动试运行情况记录 |  |  |  |  |
| 试运行结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |
| 建设单位 检查结果确认 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |
| 施工单位 检查结果确认 |  | 专业工长(施工员)： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 检查结果确认 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

说明：本表作为工业设备安装工程质量检验评定的依据。联动试运行记录应如实填写，数据准确可靠。试运行应按先公用设备或附属设备后主机、先部件后单机、先单机后联机、先手动后电动、先无负荷后带负荷的原则进行。